📘 RAPPORT SAE

SHIELDBACKUP – SYSTÈME DE SAUVEGARDE DE SERVEURS

1. INTRODUCTION

1.1 Contexte du projet

Dans le cadre de la SAE, nous avons réalisé un projet visant à concevoir et développer un système de sauvegarde de serveurs accessible via une interface web. Ce projet, nommé ShieldBackup, répond à un besoin concret d’administration système : centraliser la gestion des sauvegardes et automatiser les transferts de données entre machines.

L’application permet à un administrateur de configurer des serveurs, de lancer des sauvegardes manuelles, de consulter l’état des sauvegardes et de superviser l’utilisation des ressources.

Le projet a été mené en appliquant la méthode Unified Process (UP), qui repose sur une organisation itérative et incrémentale du développement.

1.2 Objectifs pédagogiques

Ce projet avait pour objectif de :

- Appliquer la méthode Unified Process dans un contexte réel.

- Concevoir un système en utilisant des diagrammes UML.

- Mettre en œuvre une architecture MVC.

- Déployer un environnement virtualisé.

- Utiliser SSH et rsync pour des transferts sécurisés.

- Implémenter des tests unitaires et d’intégration.

- Gérer un projet avec un planning structuré (Gantt).

1.3 Présentation générale du système

ShieldBackup est une application web composée :

- d’une interface utilisateur (IHM),

- d’un backend en Node.js (Fastify),

- d’un système de stockage JSON,

- d’un service de sauvegarde utilisant SSH et rsync,

- de deux machines virtuelles (serveur applicatif et serveur distant).

L’administrateur accède à l’application via une adresse IP locale et peut effectuer toutes les opérations depuis le tableau de bord.

2. MÉTHODOLOGIE – UNIFIED PROCESS

Le projet a été structuré en quatre phases :

- Inception

- Élaboration

- Construction

- Transition

Chaque phase comprend des cycles permettant d’ajouter progressivement des fonctionnalités.

3. PHASE INCEPTION

3.1 Expression des besoins

Le besoin principal identifié était de permettre à un administrateur système de :

- Gérer des serveurs à sauvegarder.

- Lancer une sauvegarde manuelle.

- Visualiser l’état des sauvegardes.

- Consulter des logs.

L’acteur principal du système est l’Administrateur.

Un diagramme de cas d’usage a été réalisé afin de formaliser ces interactions.

3.2 Maquettage

Une première version statique de l’interface a été réalisée en HTML et CSS. Elle comprenait :

- un tableau listant les serveurs,

- un bouton « Lancer maintenant »,

- un indicateur d’état,

- un menu latéral de navigation.

Cette maquette a permis de valider la structure générale de l’application avant le développement dynamique.

4. PHASE ÉLABORATION

4.1 Cycle 1 – Mise en place de l’infrastructure

Deux machines virtuelles ont été configurées :

- VM 1 : serveur applicatif.

- VM 2 : serveur distant de test.

Une connexion SSH sécurisée a été mise en place entre les deux machines. Nous avons rencontré plusieurs difficultés :

- Erreur "Permission denied (publickey)".

- Timeout sur le port 22.

- Problèmes de configuration réseau.

Ces problèmes ont été résolus par :

- Génération d’une clé SSH.

- Copie de la clé publique dans authorized_keys.

- Vérification des permissions Linux.

- Ouverture correcte du port SSH.

4.2 Cycle 2 – Définition de l’architecture

Nous avons adopté une architecture MVC.

Model

Gestion des données serveurs via JSON.

View

Interface web dynamique comprenant :

- Dashboard,

- Déclaration serveurs,

- Sauvegarde ponctuelle,

- Historique & logs.

Controller

- AuthController

- ServerController

- StatusController

- BackupController

Cette architecture permet une séparation claire des responsabilités.

4.3 Cycle 3 – Prototype fonctionnel

Un prototype a été développé afin de valider le scénario principal :

Clic sur « Lancer sauvegarde » → exécution rsync → confirmation.

Le flux complet est :

Utilisateur → IHM → BackupController → BackupService → SSH → Serveur distant → Retour statut.

Le prototype a démontré la faisabilité technique du projet.

5. PHASE CONSTRUCTION – CYCLE EN V COMPLET

5.1 Définition des besoins

Le système devait permettre :

- CRUD complet des serveurs.

- Sauvegarde manuelle.

- Consultation d’état.

- Visualisation graphique.

5.2 Analyse

Nous avons modélisé les séquences suivantes :

Authentification

User → IHM → AuthController → UsersDB → Résultat.

Configuration serveur

User → IHM → ServerController → ConfigDB → Confirmation.

Consultation état

User → IHM → StatusController → LogsDB → Affichage.

Lancement sauvegarde

User → IHM → BackupController → BackupService → SSH → Serveur distant → Statut.

Les tests d’intégration ont été définis dès cette étape.

5.3 Conception

Classes principales :

- Serveur

- ServeurDAO

- BackupService

- ServerController

- StatusController

- AuthController

Chaque classe possède une responsabilité précise afin d’assurer la modularité.

5.4 Implémentation

Le bouton HTML déclenche une requête fetch vers l’API backend.

Le backend exécute un script bash utilisant :

rsync -az source user@serveur_test:/backup

Le statut est renvoyé à l’interface et affiché dynamiquement.

5.5 Tests

Tests unitaires

- Validation IP.

- Vérification champs obligatoires.

- Fonctionnement CRUD JSON.

Tests d’intégration

- Bouton → API → Script → Serveur distant.

- Cas serveur inaccessible.

- Cas clé SSH absente.

6. ANALYSE DU DASHBOARD

Le tableau de bord présente :

- Nombre de serveurs actifs.

- Nombre de sauvegardes réussies.

- Nombre d’alertes.

- Espace disque utilisé.

Des graphiques circulaires permettent de visualiser :

- Répartition des états.

- Utilisation disque.

- Utilisation mémoire.

Cette visualisation améliore la compréhension globale du système.

7. SÉCURITÉ

La communication repose sur SSH avec authentification par clé publique.

Les données sont transférées de manière chiffrée.

Les permissions Linux ont été configurées correctement afin d’éviter les failles.

8. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

- Problèmes SSH.

- Erreurs réseau VM.

- Gestion des permissions.

- Interaction frontend/backend.

- Compréhension du cycle en V.

Ces difficultés ont renforcé notre compréhension des environnements systèmes.

9. DIFFÉRENCE THÉORIE / PRATIQUE

La théorie prévoit une séparation stricte des phases.

En pratique, nous avons dû ajuster régulièrement l’architecture en fonction des problèmes rencontrés.

La méthode itérative nous a permis d’améliorer progressivement le système.

10. CONCLUSION

Le projet ShieldBackup a permis :

- d’appliquer concrètement la méthode Unified Process,

- de développer une architecture MVC complète,

- de mettre en place un système de sauvegarde sécurisé,

- de gérer un CRUD complet,

- de structurer des tests professionnels.

Le système est fonctionnel et extensible.

Des améliorations futures sont possibles :

- Sauvegardes planifiées via cron.

- Base de données SQL.

- Système d’alertes automatiques.

- Gestion multi-utilisateurs.